招标文件

项目名称：高性能键合线项目基础工程

招标人:郑州机械研究所有限公司

二〇二四年五月十七日

为了公开、公平、公正地做好我公司高性能键合线项目基础工程的招标工作，特将有关事项通知贵公司如下，欢迎贵公司向我公司递交投标文件。

1、招标单位：郑州机械研究所有限公司。

2、招标范围：高性能键合线项目基础工程，包含图纸及清单所有范围内的内容。

3、招、评标方式：邀请招标，内部专家评议，性价比及付款、服务等条件优者中标。

4、质量标准：一次性验收合格。

5、工期要求：在收到招标单位发出的开工通知后，30个日历天内完工。

6、投标文件截止时间及提交地点：

截止时间：2024年5月23日。

地点：郑州高新技术产业开发区科学大道149号。

7、投标方式当面递交。标书1份正本，3份副本，外套封口处应加盖公章，并书“2024年5月23日上午9点前不得开封”。

8、评标：另行通知。

9、评标开始时间：暂定。

10、评标地点：郑州高新技术产业开发区科学大道149号。

11、联系电话：0371-67710767 传真：0371-67710529

12、联系人：郭靖    15838281994

第一章 投标须知

1、投标须知：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人企业；

2、资质条件：建筑工程专业承包叁级或地基与基础工程专业承包叁级及以上资质

3、报价方式：清单报价。

4、工期要求：在收到招标单位发出的开工通知后，30个日历天内完工。

5、付款方式：

（1）工程款以电子承兑支付；

（2）预付款30%；

（3）工程量完成70%付至合同总价的60%；

（4）工程全部完工付至合同总价的 90%；

（4）竣工验收并结算完成，付至结算价的97%；

（5）剩余3%作为工程保修金，在验收合格的一年以后的一个月内支付；

第二章 施工要求及说明

1、招标单位指定临水临电接驳点，施工单位进场后需自装管线。

2、本工程现场不提供食宿，投标单位应自行安排工人食宿，涉及费用列入措施费项目清单中。

3、工程招标承包范围及工程量，需进一步现场踏勘后与招标单位确认。

5、工程要求的质量标准：按甲方要求施工，符合建筑工程质量验收标准。

6、本工程施工期间的垃圾由施工单位充分根据现场状况制定处理措施，且施工时须严格遵守有关市容、环境保护等的规定。施工期间由于管理不善硬气政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由施工单位自行承担。

7、中标人应派经验丰富的项目管理人员及技术人员，自施工人员施工进场至验收合格交付使用期间在现场指挥管理施工。

8、保修期限：应自竣工合格日起计算一年。在保修期内发生施工质量问题的，施工企业应履行保修职责。

第三章 投标文件格式

XXXXX招标

投标文件

工程名称：

投标人：                              (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:        	(签字或盖章)

日期：       年   月   日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年     月      日

经营期限：

姓 名：            性别：

年 龄：            职务：

系	                 (投标人单位名称)的法定代表人。

投标人：                     （公章）

法定代表人：

日期：           年       月       日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名）系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 (单位名称）	的 (姓名）为我公司的合法代理人，就(合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                     (签字）

性别：

年龄:

身份证号码：

职务：

投标人：                     (盖章）

法定代表人：	(签字或盖章）

授权委托日期：       年   月   日

三、投标文件技术标格式

1.主材清单报价表及工程量清单

2.项目施工组织设计及施工方案

3.质量、安全、文明施工保证措施

4.机械设备配备及劳动力安排

5.其他辅助说明资料文件（包括营业执照等）