房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：机械总院海西分院4号孵化厂房SCVT500DM基础

一、工程概况 1.建设地点：三明市沙县区机械总院海西分院4号孵化厂房。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程。 3.合同工期： 按招标文件及合同约定 ；工程质量等级：合格标准。 4.招标范围：机械总院海西分院4号孵化厂房SCVT500DM基础 ；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： 建筑面：/。 层数： /层 ，檐口高度：/。 结构质式： 设备基础 基础类型： / 。 装饰情况：/等。 混凝土情况：非泵送商品混凝土。 二、编制范围 按照 中机第一设计研究院有限公司设计的 机械总院海西分院4号孵化厂房SCVT500DM基础的图纸，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2. 无 。 三、编制依据 1.图纸：中机第一设计研究院有限公司 设计的 机械总院海西分院4号孵化厂房SCVT500DM基础的图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无 。 4.计价计量规范：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程计价规范 。 5.预算定额：《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件（截止2023年6月12日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2023年4月12日）。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价： /；甲供材料费： /元 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知、闽建筑〔2020〕1号关于完善古建筑修缮工程计价规定的通知（截止2023年6月9日） 。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班、闽建筑[2022]1号文《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知 。 （3）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2023年4月）沙县信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2023年4月）沙县综合价、定额基期价格 。 8、其他：闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件、闽建价〔2023〕4号问题解答（五十三）的通知 。 四、取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程及房屋建筑与装饰工程中的安装工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 - 3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土石方工程：人机配合开挖，余土外运，外运土方堆放位置，本次预算不考虑在内，有投标单位自行考虑。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：胶合板模板。 4.脚手架：钢管脚手架。 5.施工排水、降水： 暂不考虑 。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆： 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)，型号按定额 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 不考虑 。 9.材料二次搬运： 不考虑 。 10.其他： 无 。 六、材料设备品牌 控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 询价参考品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 11; 无. 2; 无. 注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。 七、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 无. 注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。 八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：/。 九、本项目补充的工程量清单 序号; 项目 编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量 计算规则; 工程 内容. 无. 无. 十、其他需要的说明 - 一、土建部分： - 恢复地面原有地面暂按30m2，做法暂按预算明细的做法计算，结算时按实结算。 - 地面旧地毯保护暂按200m2计算，结算时按实计算。 - 拆除原有地面的工程量为暂估工程量，结算时按实际测量计算。 - 隔振沟原设计内填中粗砂，应业主要求中粗砂改为聚苯板。 - 其他的具体详见附后招标控制价预算明细。 - 水电安装部分： - 应业主要求总电源暂按YJV-4*70+1*35、长度40米计算。 - 成品走线槽采用的材质因设计不详，暂按热镀锌钢制槽式桥架（其中盖板按设计）计算。 - 2、其他的具体详见附后招标控制价预算明细。